| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ КРАСНОКАМА РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| РАЗДОЛЬЕ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
| 452935, Раздолье ауылы, Йәштәр урамы, 3Б; Тел. (34759) 7-05-39, факс (34759) 7-05-34 e-mail: razdol-krasn@yandex.ru |  | 452935,д. Раздолье, ул. Молодежная, 3Б: Тел. (34759) 7-05-39, факс (34759) 7-05-34 e-mail: razdol-krasn@yandex.ru |

| «21 » 03 2018 й. | № 24а | « 21» 03 2018 г. |
| --- | --- | --- |

Об утверждении  состава противопаводковой

комиссии и плана мероприятий по безаварийному

пропуску весеннего  половодья на территории

сельского поселения Раздольевский сельсовет

муниципального района Краснокамский район

Республики Башкортостан в 2018 году.

В целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску  весеннего половодья 2018 года на территории  сельского поселения Раздольевский сельсовет муниципального района Краснокамский район , также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях, Администрация сельского поселения Раздольевский  сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии по сельскому поселению ( приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения в 2018 году.

3.Рекомендовать руководителям учреждений и СПК «Раздолье»:

- разработать и осуществить мероприятия по пропуску льда и весеннего паводка, обеспечивающие защиту подведомственных объектов от повреждений;

- в период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников администрации сельского поселения и СПК;

- уточнить схему взаимодействия  противопаводковой комиссии с вышестоящими организациями и МБУ «ЕДДС».

4. В целях координации работ по сельскому поселению, противопаводковой комиссии, обеспечить передачу информации  о готовности к пропуску ледохода и подъема уровня воды в р.Амзинка в районную противопаводковую комиссию и  МБУ «ЕДДС» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Фатхиева Н.Г.

Глава сельского поселения

Раздольевский сельсовет

Муниципального района

Краснокамский район

Республики Башкортостан                                                         Н.Г.Фатхиев

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Раздольевский

сельсовет МР Краснокамский район

от 21.03. 2018г. №24а

Состав

противопаводковой  комиссии сельского поселения Раздольевский сельсовет

-председатель комиссии       глава сельского поселения Фатхиев Н.Г.

-заместитель председателя      председатель СПК « Раздолье»

комиссии                                 Нурлыев З.М.

Члены комиссии:

Тимаева Н.С.                        управляющий делами СП

Сафиуллин Р.Г.                    заведующий ООШ д.Раздолье

Тимирова И.Ф.                     директор КПНИ «Раздолье»

Костюшкина Н.Б.                 заведующая Раздольевским СДК

Асербаев Ж.М.                     заведующий МТФ СПК «Раздолье»

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения Раздольевский

сельсовет МР Краснокамский район

от 21.03. 2018г. №24а

ПЛАН

Мероприятий  по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения  Раздольевский сельсовет  муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование противопаводковой комиссии и утверждение плана мероприятий. | до 30 марта 2018 года | Руководители учреждений и СПК |
| 2. | Подготовка ГТС прудов, инженерных защитных сооружений к безаварийному пропуску половодья. | до 10 апреля 2018 года | Глава СП Руководители учреждений |
| 3. | Подготовка актов обследований по ГТС прудов | до 2 апреля 2018 года | Председатель и члены комиссии |
| 4. | Очистка от снега и наледи мостовых пролетов, водосбросов, кюветов | Весь период. | Глава СП, руководители учреждений |
| 5. | Организация контроля за состоянием ГТС в период паводка | Весь период (ежедневно) | Глава СП, руководители учреждений |
| 6. | Проведение заседаний совместно с руководителями учреждений по обеспечению безопасности в период весеннего паводка. | март –апрель 2018г | Глава СП |
| 7. | Размещение листовок и памяток на стендах в населенных пунктах сельского поселения о действиях населения при паводке. | Весь период | Администрация сельского поселения |
| 8. | Проведение в учреждениях образования профилактических бесед по правилам безопасности в период весеннего паводка. | Весь период | Заведующий ООШ, заведующая д/садом |
| 9. | Принятие мер на животноводческих объектах по сохранности кормов и материальных ценностей, планирование и подготовка мест эвакуации сельскохозяйственных животных | Март-апрель 2018г | Председатель СПК, зав.МТФ гл.инжинер, руководители КФХ |
| 10. | Проверка всех водопропускных труб установленных на территории сельского поселения, на предмет недопущения затора мусором и снегом. | Март-апрель 2018г | Глава СП, руководители учреждений |
| 11. | Представление информации по итогам пропуска половодья в администрацию МР Краснокамский район | Май 2018г. | Администрация СП |

Управляющий делами                                    Н.С.Тимаева